# CreditComPass Auto 수행계획서 복붙용 수정안

기존 2026년 KDT 파이널 프로젝트 수행계획서의 항목 순서와 명칭을 기준으로 정리한 교체 문구이다. 각 복붙 위치에 표시된 기존 문구를 아래 내용으로 교체하면 된다. 신용·재무 분석을 프로젝트의 기반으로 유지하고, 분석 결과를 차량 구매 가능 예산과 맞춤 차량 추천에 활용하는 방향으로 구성했다.

# I 프로젝트 개요

## 프로젝트명

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 프로젝트명

수정 방식  기존 문구 교체

CreditComPass Auto

## 주제

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 주제

수정 방식  기존 문구 교체

신용·재무정보 데이터 분석 기반 차량 구매 가능 예산 분석 및 맞춤 차량 추천 서비스

## 기술분야

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 기술분야

수정 방식  기존 형식 유지 후 문구 보완

SW 웹 애플리케이션 및 데이터 분석

## 성과목표

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 성과목표

수정 방식  기존 문구 교체

공개 신용정보와 재무 데이터를 분석하고 평가 목표와 기준을 정의하여, 결과를 검증할 수 있는 신용·재무 분석모형을 개발한다.

분석 결과와 주요 영향 요인을 시각화하고 쉬운 말로 설명하여 사용자가 자신의 재무 상태와 차량 구매 여력을 이해할 수 있도록 한다.

재무 분석 결과와 차량 선호정보를 연계하여 적정 차량가격 범위와 맞춤 차량 추천 결과를 제공한다.

## 수행기간

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 수행기간

수정 방식  기존 내용 유지

2026. 10. 01. ~ 2026. 11. 13.

## 프로젝트 소개 및 제안배경

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 프로젝트 소개 및 제안배경

수정 방식  기존 문구 교체

신용 및 재무 분석 결과가 점수와 전문 용어만으로 제시될 경우 사용자는 자신의 상태와 결과에 영향을 미친 요인을 이해하기 어렵다. 또한 사회초년생은 차량을 구매할 때 차량 가격뿐 아니라 소득, 생활비, 기존 대출, 선수금과 할부기간을 함께 고려해야 하지만 이를 종합적으로 판단하기 쉽지 않다.

이에 공개 신용정보와 재무 데이터를 분석해 자체 신용·재무 분석모형을 개발하고, 평가 지표를 통해 모형의 성능을 검증하고자 한다. 분석 결과와 주요 영향 요인은 그래프와 대시보드로 시각화하고 쉬운 말로 설명한다.

분석된 재무 상태와 사용자가 입력한 차량 구매 목적, 주행거리, 선호 차종 및 연료 등의 정보를 연계하여 적정 차량가격 범위와 추천 차량을 제시한다. 이를 통해 사용자가 분석 결과를 확인하는 데 그치지 않고 자신의 상황에서 감당할 수 있는 차량 구매 기준을 이해하도록 돕는다.

## 주요기능

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 주요기능

수정 방식  기존 문구 교체

재무·신용정보 입력 및 분석 결과 조회: 사용자가 입력한 소득, 지출, 보유자산, 대출 및 신용거래 정보를 바탕으로 재무 상태와 차량 구매 여력을 분석한다.

분석 결과 시각화 및 의미 설명: 월 여유자금, 월 납입 가능액, 재무 안정성과 주요 지출 구성을 그래프로 보여주고 결과의 의미를 쉽게 설명한다.

주요 영향 요인 분석: 어떤 재무·신용정보가 분석 결과에 영향을 미쳤는지 보여주고 사용자가 확인할 관리 항목을 안내한다.

차량 구매 가능 예산 및 맞춤 차량 추천: 분석 결과와 차량 선호정보를 바탕으로 적정 차량가격 범위와 조건에 맞는 차량을 추천한다.

분석 및 추천모형 성능 검증 결과 제공: 팀이 선정한 평가 지표로 모형의 성능을 검증하고 결과와 한계를 확인할 수 있도록 한다.

## 적용 기술

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 적용 기술

수정 방식  기존 기술 목록을 유지하고 활용 목적 수정

데이터 분석 및 신용·재무 분석모형 개발: Python

Front-End: React

Back-End: Java, Spring Boot

DB: MySQL

Server: Apache Tomcat

검색 엔진: Elasticsearch

버전 관리 시스템: Git, GitHub

## 예상 결과물

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 예상 결과물

수정 방식  기존 이미지 칸에 현재 UI 화면 추가

메인 화면: 서비스 소개와 전체 이용 흐름 안내

입력 화면: 재무·신용정보 및 차량 선호정보 입력

분석 결과 화면: 재무 상태, 월 납입 가능액, 추천 예산과 주요 영향 요인 시각화

차량 추천 화면: 차량별 가격, 연료, 연비, 예상 월 납입액 및 추천 이유 비교

## 기대효과 및 활용분야 요약

복붙 위치  I. 프로젝트 개요 표 > 기대효과 및 활용분야

수정 방식  아래 III장의 상세 내용과 구분하여 요약문만 입력

신용·재무 분석 결과와 주요 영향 요인을 함께 제공하여 사용자가 자신의 상태와 결과의 의미를 이해하는 데 도움을 준다.

분석 결과를 차량 구매 가능 예산과 연결하여 사회초년생이 자신의 재무 상황에 맞는 차량 범위를 판단하도록 돕는다.

복잡한 신용·재무정보와 차량 추천 근거를 그래프와 쉬운 설명으로 제공하여 금융 이해도를 높인다.

공개 데이터를 활용한 분석모형 개발, 결과 설명 및 추천 서비스의 시연 사례로 활용할 수 있다.

# II 프로젝트 수행계획

## 1 프로젝트 개요

### 가 프로젝트 소개

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 1. 프로젝트 개요 > 가. 프로젝트 소개

수정 방식  기존 문구 교체

신용·재무 분석 결과의 의미를 사용자가 쉽게 이해하고 차량 구매 판단에 활용할 수 있는 웹서비스를 개발한다.

공개 신용정보와 재무 데이터를 분석해 자체 분석모형을 개발하고 평가 지표를 활용해 모형의 성능을 검증한다.

분석 결과와 주요 영향 요인을 시각화하고, 차량 선호정보와 연계해 구매 가능 예산과 추천 차량을 제공한다.

### 나 추진배경 및 필요성

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 1. 프로젝트 개요 > 나. 추진배경 및 필요성

수정 방식  기존 문구 교체

신용·재무 결과를 점수만으로 확인해서는 어떤 정보가 결과에 영향을 미쳤는지 이해하기 어렵다.

사회초년생은 차량 구매 시 소득, 생활비, 기존 대출과 할부 부담을 함께 고려해야 하지만 적정 구매 예산을 판단하기 어렵다.

따라서 분석 결과와 주요 영향 요인을 시각화하고, 이를 차량 구매 가능 예산 및 추천 결과와 연결해 설명하는 서비스가 필요하다.

## 2 프로젝트 내용

### 가 주요 기능

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 2. 프로젝트 내용 > 가. 주요 기능 표

수정 방식  기존 문구 교체

| 구분 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S/W | 재무·신용정보 입력 및 분석 | 소득, 지출, 보유자산, 대출과 신용거래 정보를 입력받아 재무 상태와 차량 구매 여력을 분석한다. |
| S/W | 분석 결과 및 주요 영향 요인 시각화 | 월 여유자금, 재무 안정성, 지출 구성과 결과에 영향을 미친 요인을 그래프로 보여주고 쉽게 설명한다. |
| S/W | 차량 구매 가능 예산 분석 | 원하는 선수금과 할부기간을 반영하여 월 납입 가능액과 적정 차량가격 범위를 제시한다. |
| S/W | 맞춤 차량 추천 및 비교 | 재무 분석 결과와 차량 이용조건을 연계하여 추천 차량, 예상 부담과 추천 이유를 제공한다. |
| S/W | 분석 및 추천모형 성능 검증 | 선정한 평가 지표로 분석·추천모형의 성능을 검증하고 결과와 한계를 확인할 수 있도록 한다. |

### 나 적용 기술

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 2. 프로젝트 내용 > 나. 적용 기술

수정 방식  기술 구분은 유지하고 설명만 교체

ㅇ Java 및 Spring Boot

재무·신용정보, 차량정보, 분석 결과와 추천 결과를 조회·제공하는 서버 기능을 구현한다.

프론트엔드와 Python 기반 분석·추천 기능을 연결하는 API를 개발한다.

ㅇ MySQL

사용자 입력정보, 차량정보, 분석 결과와 추천 결과를 저장하고 조회한다.

재무·신용정보와 차량 추천정보의 관계를 고려하여 테이블 구조를 설계한다.

ㅇ 웹 프론트엔드 React

사용자가 재무 분석 결과와 주요 영향 요인을 쉽게 확인할 수 있는 화면을 구현한다.

차량 구매 가능 예산과 추천 차량, 차량별 추천 이유를 그래프와 카드 형태로 시각화한다.

ㅇ Apache Tomcat 서버 환경

Spring Boot에 포함된 Tomcat을 이용해 웹 애플리케이션을 실행하고 요청을 처리한다.

ㅇ 형상관리 Git GitHub Sourcetree

Git으로 소스 코드의 변경 이력을 관리하고 GitHub에서 팀원 간 코드를 공유한다.

Sourcetree를 활용해 작업별 브랜치와 코드 병합 과정을 관리한다.

ㅇ Python 데이터 분석

신용·재무정보와 차량 데이터를 전처리하고, 재무 상태 분석 및 차량 추천모형을 개발한다.

분석·추천모형의 결과를 검증하고 시각화에 필요한 분석 자료를 생성한다.

ㅇ Elasticsearch 검색 기능

차량 데이터를 색인하여 차종, 연료, 가격 등의 키워드와 조건별 검색 기능을 구현한다.

### 다 필요 기자재

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 2. 프로젝트 내용 > 다. 필요 기자재

수정 방식  기존 목록 대부분 유지

| 품목 | 활용계획 |
| --- | --- |
| IntelliJ IDEA | Java·Spring Boot 개발 및 디버깅 |
| MySQL Workbench | 재무·신용정보와 차량정보 데이터베이스 설계·관리 |
| Figma | 메인, 입력, 분석 결과와 차량 추천 화면 설계 및 시안 공유 |
| Notion | 일정·업무·회의록 관리 |
| Git·Sourcetree | 소스 버전 관리 및 협업 |

### 라 예상 결과물

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 2. 프로젝트 내용 > 라. 예상 결과물

수정 방식  현재 제작한 UI 화면 이미지를 표에 삽입

| 예상 결과물 이미지 | 설명 |
| --- | --- |
| 메인 화면 이미지 | 서비스의 목적과 이용 흐름, 분석 및 추천 결과 예시를 안내한다. |
| 입력 화면 이미지 | 재무·신용정보와 차량 선호정보를 단계별로 입력한다. |
| 분석 결과 화면 이미지 | 재무 안정성, 월 납입 가능액, 구매 가능 예산과 주요 영향 요인을 시각화한다. |
| 차량 추천 화면 이미지 | 분석 결과와 차량 조건에 맞는 추천 차량 및 추천 이유를 비교한다. |

## 3 프로젝트 수행방법

### 가 프로젝트 추진일정

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 3. 프로젝트 수행방법 > 가. 프로젝트 추진일정

수정 방식  날짜와 O 표시는 유지하고 추진내용만 교체

| 구분 | 추진내용 |
| --- | --- |
| 계획 | 사회초년생이 차량 구매 과정에서 겪는 예산 설정과 차종 선택의 어려움을 파악하고, 이를 해결하기 위한 핵심 서비스 흐름 정의 |
| 분석 | 재무·차량 정보를 정의하고, 구매 예산 분석 구조와 결과 검증 기준 설계 |
| 설계 | Figma를 활용한 주요 화면 및 사용자 흐름, 재무·신용·차량정보 DB 구조, 화면·API·DB 간 데이터 흐름 설계 |
| 개발 | Python을 활용한 신용·재무정보와 차량 데이터 전처리, 분석·추천모형 개발 및 성능 검증 |
| 개발 | Spring Boot와 MySQL을 활용한 사용자 입력정보, 차량정보, 분석 결과 및 추천 결과 저장·조회 기능 구현 |
| 개발 | React를 활용한 재무 분석 결과, 차량 구매 가능 예산, 추천 이유와 차량 비교 화면 구현 |
| 테스트 | 재무 분석 결과, 주요 영향 요인, 추천 차량과 설명 문구의 일치 여부를 확인하고 화면·서버 오류 수정 |
| 종료 | 서비스 통합 및 배포, 차량 구매 가능 예산 분석과 맞춤 차량 추천 과정을 보여주는 시연·발표 자료 제작 |

### 나 의사소통방법

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 3. 프로젝트 수행방법 > 나. 의사소통방법

수정 방식  기존 내용 유지 후 오타만 정리

Notion 캘린더와 개인 작업 카드 페이지에 일정, 담당 업무, 진행 상황을 기록하여 팀원들이 작업 현황을 함께 확인한다. 회의 내용은 회의록으로 작성하고 결정 사항은 Notion에 정리한다.

Git·GitHub를 통해 소스 코드를 공유하고 변경 이력을 관리한다. Git 작업은 터미널과 Sourcetree를 활용한다.

기존 문서에서 단독으로 입력된 s 문자는 삭제한다.

### 다 프로젝트 Ground Rule

복붙 위치  II. 프로젝트 수행계획 > 3. 프로젝트 수행방법 > 다. 프로젝트 Ground Rule

수정 방식  기존 내용 유지 권장

각자 맡은 업무의 진행 상황을 공유하고 일정이나 기능 범위에 변경이 생기면 팀원들에게 알린다.

작업 중 해결이 어려운 문제가 생기면 팀원들과 공유하여 함께 해결하고 코드 병합 전 변경 내용을 확인한다.

매주 월요일 오전 주간 회의를 진행하여 프로젝트 진행 상황, 멘토 피드백과 향후 일정을 확인한다.

매주 화요일과 금요일 점심시간 이후 코드 리뷰를 진행한다.

매일 오전 9시 10분 정도에 회의를 진행하여 전날 작업 내용, 당일 계획과 주요 이슈를 공유한다.

# III 기대효과 및 활용분야

이 장은 I장의 기대효과 및 활용분야 요약과 달리 구체적인 효과를 설명하는 부분이다. 아래처럼 사용자·서비스 측면과 기술·프로젝트 측면을 나누면 두 기대효과 항목이 반복되지 않는다.

## 1 기대효과

### 가 사용자 및 서비스 측면 기대효과

복붙 위치  III. 기대효과 및 활용분야 > 1. 기대효과 > 가. 기대효과

수정 방식  제목과 내용을 사용자·서비스 측면으로 구체화

재무 분석 결과와 주요 영향 요인을 함께 보여주어 사용자가 자신의 재무 상태와 결과에 영향을 미친 정보를 이해할 수 있다.

사회초년생이 소득, 지출, 기존 대출과 월 상환 부담을 함께 고려하여 감당할 수 있는 차량 구매 범위를 확인할 수 있다.

분석 결과와 차량별 추천 이유를 연결하여 사용자가 단순 추천 목록이 아니라 추천 과정과 근거를 이해할 수 있다.

신용·재무 분석과 차량 추천을 하나의 사용자 흐름으로 제공하여 일반적인 신용정보 조회 또는 차량 검색 서비스와 차별화할 수 있다.

### 나 기술 및 프로젝트 측면 기대효과

복붙 위치  III. 기대효과 및 활용분야 > 1. 기대효과 > 나. 기대효과

수정 방식  제목과 내용을 기술·프로젝트 측면으로 구체화

분석 및 추천모형의 평가 지표를 제시하여 개발한 모형의 성능과 한계를 함께 확인할 수 있다.

신용·재무정보와 차량 데이터를 전처리하고 분석·추천 결과로 연결하는 데이터 처리 과정을 구현할 수 있다.

데이터 분석, Spring Boot API, MySQL 데이터베이스와 React 시각화를 연계한 웹서비스 개발 경험을 확보할 수 있다.

분석 결과를 사용자에게 설명하고 실제 선택을 지원하는 설명 가능한 데이터 서비스의 시연 사례를 제시할 수 있다.

## 2 활용분야

복붙 위치  III. 기대효과 및 활용분야 > 2. 활용분야

수정 방식  기존 문구 교체

신용·재무 분석 결과와 주요 영향 요인을 이해하는 금융 이해 교육 자료로 활용할 수 있다.

사회초년생과 첫차 구매자가 자신의 재무 상태에 맞는 차량 구매 기준을 점검하는 참고 서비스로 활용할 수 있다.

공개 데이터를 활용한 분석모형 개발, 성능 검증, 결과 시각화와 맞춤 추천의 시연 사례로 활용할 수 있다.

향후 실제 차량 데이터와 금융상품 정보를 연계한 차량 구매 지원 서비스로 확장할 수 있다.

# 최종 교체 점검표

| 기존 표현 | 수정 방향 |
| --- | --- |
| 신용평가 결과만 설명 | 신용·재무 분석 결과를 설명하고 차량 구매 가능 예산에 활용 |
| 신용관리 방향만 제안 | 재무 관리 항목과 차량 구매조건 조정 방향을 함께 제안 |
| 차량 추천만 강조 | 신용·재무 분석을 기반으로 차량 추천이 이어지는 구조로 표현 |
| 위쪽 기대효과 및 활용분야 | 프로젝트 전체 효과를 3~4개 항목으로 간단히 요약 |
| III장 가 기대효과 | 사용자 이해, 구매 판단과 서비스 차별성 중심으로 상세 작성 |
| III장 나 기대효과 | 모형 검증, 데이터 연계와 기술적 성과 중심으로 상세 작성 |
| 실제 금융평가처럼 보이는 문구 | 자체 분석 결과와 참고 정보이며 실제 금융기관 심사 결과가 아님을 명시 |